飾品賣家財務助手

開發執行路線圖 v3

版本 3.0  ·  2026-04-15  ·  共 25 個任務  ·  防幻覺強化版

⚡ 本版（v3）做了什麼修改

v2 的痛點：本地模型常 import 錯誤、發明不存在的 API、貼上指示不清楚。v3 針對這些問題做了下列強化：

1. 「🤖 建議模型」標籤

每個任務標示 🟢 / 🟡 / 🔴。🔴 任務不要硬塞給 7B，會耗掉更多 token 來 debug。

2. 「🔍 既有檔案範本」

從你 sales-main 專案抓真實的 import 與寫法格式，貼給本地模型作參考，避免猜測。

3. 「🚫 禁止清單」

明文禁止常見幻覺（NextResponse.error 用法、發明 schema 名等）。

4. 「✏️ 貼到哪個檔案」改為視覺化檔案樹

用 ASCII 樹狀圖明確指出檔案位置，搭配 [A]/[B]/[C] 操作標記。

5. 移除每個任務重複的「📤 模型回答後你看到什麼」說明

統一收進下方「驗證 SOP」一節，省去重複閱讀。

🛠 驗證 SOP（每次貼完程式碼必做）

這條 SOP 比改任何指令都重要。能擋掉 90% 的 bug。

步驟 1：在 VS Code 終端機跑：

npx tsc --noEmit

步驟 2：看結果

✅ 無紅字 → 進行任務頁面的「✅ 驗證方式」步驟

❌ 有紅字 → 不要 commit！立刻回來找官方 Claude diagnose

步驟 3：通過後再做下一個任務

📤 本地模型回答後你會看到什麼

每個任務的指令最後都要求模型輸出以下四行。看到後照著做：

✏️ 貼到哪個檔案：     → 對照本任務「✏️ 貼到哪個檔案」的檔案樹

📂 檔案狀態：         → A=修改 / B=新檔(資料夾在) / C=新檔+新資料夾

📍 貼在哪個位置：     → 滑到那位置（最後面=Ctrl+End）

⚠️ 不要複製這些：     → 這些行不要選進去

📋 只複製以下這段：   → 只選這段，Ctrl+C，貼到指定位置，Ctrl+S 存檔

🚦 模型分派建議（重要）

| 標籤 | 適合的模型 | 代表任務類型 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 | qwen2.5-coder:7b 可勝任 | schema 定義、單純 import 加欄位、純樣板 |
| 🟡 | qwen2.5-coder:7b 可做但需驗證 | 簡單 API、單檔 component，貼完務必跑 tsc |
| 🔴 | 建議 claude-sonnet-4-6 | 跨檔案、修改既有邏輯、複雜業務規則 |

⚠️ 要切換模型：在 Cowork 對話框打 /model claude-sonnet-4-6 或 /model qwen2.5-coder:7b

🗓 完整路線圖總覽

| ID | 任務名稱 | 優先 | 時間 | 模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 在 schema.ts 新增 purchaseBatches 資料表 | P0 | 15 分鐘 | 🟢 |
| 1.2 | 在 schema.ts 新增 weeklyCosts 資料表 | P0 | 10 分鐘 | 🟢 |
| 1.3 | 修改 sales schema，新增 purchaseBatchId 欄位 | P0 | 10 分鐘 | 🟡 |
| 1.4 | 執行資料庫 Migration（你自己執行，不用本地模型） | P0 | 10 分鐘 | 👤 |
| 2.1 | 建立進貨批次 API（查詢全部 + 新增一筆） | P0 | 30 分鐘 | 🟡 |
| 2.2 | 建立進貨批次 API（更新 + 刪除） | P0 | 30 分鐘 | 🟡 |
| 2.3 | 建立進貨批次列表元件 | P0 | 40 分鐘 | 🔴 |
| 2.4 | 建立進貨批次新增表單元件 | P0 | 45 分鐘 | 🔴 |
| 2.5 | 建立進貨管理頁面，並加入導覽列 | P0 | 30 分鐘 | 🔴 |
| 3.1 | 修改銷售表單：加入進貨批次選擇，成本自動帶入 | P0 | 45 分鐘 | 🔴 |
| 3.2 | 修改銷售 API：確認銷售後自動扣減庫存 | P0 | 30 分鐘 | 🔴 |
| 4.1 | 建立每週成本 API | P0 | 30 分鐘 | 🟡 |
| 4.2 | 建立每週成本輸入頁面 | P0 | 60 分鐘 | 🔴 |
| 4.3 | 修正 Dashboard 的淨利計算邏輯 | P0 | 45 分鐘 | 🔴 |
| 4.4 | 修正 Dashboard 首頁 KPI 卡片和六個月圖表 | P0 | 40 分鐘 | 🔴 |
| 5.1 | 建立隱藏成本警示頁面 | P1 | 60 分鐘 | 🔴 |
| 5.2 | 手機 RWD 優化：主要操作流程 | P1 | 45 分鐘 | 🔴 |
| 5.3 | 月度報告 PDF 匯出 | P1 | 90 分鐘 | 🔴 |
| 6.1 | 每週 Email 提醒（用 Resend 服務） | P1 | 60 分鐘 | 🟡 |
| 7.1 | 資料庫遷移：從本地 SQLite 到 Turso 雲端 | P2 | 60 分鐘 | 🟡 |
| 7.2 | 建立用戶帳號與登入系統 | P2 | 120 分鐘（最複雜的任務） | 🔴 |
| 7.3 | 多租戶資料隔離（每個用戶只看自己的資料） | P2 | 90 分鐘 | 🔴 |
| 7.4 | 付費方案管制（免費方案每月 30 筆訂單上限） | P2 | 60 分鐘 | 🔴 |
| 7.5 | 付費整合：綠界科技 ECPay | P2 | 120 分鐘 | 🔴 |
| 7.6 | 正式部署到 Vercel + 自訂網域 | P2 | 60 分鐘 | 👤 |

PHASE 1 打通真實淨利計算 目標：讓系統算出真正的淨利。完成後，你老婆每週可以看到準確的財務數字。

Week 1 資料庫結構升級（Schema Migration）

| 任務 1.1 在 schema.ts 新增 purchaseBatches 資料表 P0 · 預估 15 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟢 qwen2.5-coder:7b 可勝任 純樣板任務，本地模型出錯率低 |
| 🎯 目標 | 建立「真正的進貨批次」資料表。這是整個淨利計算的地基—沒有這張表，系統永遠算不出真實成本。 |
| 📁 涉及檔案 | src/db/schema.ts |
| ⛓ 前置條件 | 無（第一個任務） |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 src/db/schema.ts 開頭已經有： import { sqliteTable, text, integer } from "drizzle-orm/sqlite-core"; import { sql } from "drizzle-orm"; // 已存在的 table 匯出（這些名字不能改）： // categories, items, sales, inventoryRecords, // importBatches, screenshots, shareTokens // 任務 1.1 之後會再多：purchaseBatches, weeklyCosts |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要修改任何已存在的 table 定義（只新增，不改舊的） ❌ 不要刪除現有欄位（即使看起來沒用，舊資料還在用） ❌ 欄位命名用 camelCase（JS 端）但 column 名用 snake_case（DB 端） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 我正在開發一個飾品賣家的財務管理系統。 請在 src/db/schema.ts 的最後面，新增以下資料表定義： export const purchaseBatches = sqliteTable('purchase_batches', { id: integer('id').primaryKey({ autoIncrement: true }), itemId: integer('item_id').notNull().references(() => items.id), purchaseDate: text('purchase_date').notNull(), totalQty: integer('total_qty').notNull(), remainingQty: integer('remaining_qty').notNull(), totalCost: integer('total_cost').notNull(), unitCost: integer('unit_cost').notNull(), notes: text('notes'), createdAt: text('created_at').default(sql`(datetime('now'))`), }); 注意： 1. 只修改 src/db/schema.ts，不要動其他檔案 2. unitCost 是系統計算值（totalCost / totalQty），在 API 層計算後存入 3. remainingQty 初始值等於 totalQty，每賣出一件自動 -1（API 層處理） 4. 使用 integer 儲存金額（台幣不需小數點） ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── db/ └── schema.ts ← 修改此檔案（已存在） [A] 修改已存在的檔案 → 在 VS Code 直接打開，貼到檔案最後面 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 開啟 src/db/schema.ts，確認檔案最下方有 purchaseBatches 的定義 2. 在終端機執行：npx drizzle-kit generate 3. 沒有出現 error 就代表成功 |

| 任務 1.2 在 schema.ts 新增 weeklyCosts 資料表 P0 · 預估 10 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟢 qwen2.5-coder:7b 可勝任 純樣板任務，本地模型出錯率低 |
| 🎯 目標 | 建立「每週營運成本」資料表，用來記錄廣告費、運費、包材等費用。有了這張表，系統才能從「毛利」進一步計算出「真實淨利」。 |
| 📁 涉及檔案 | src/db/schema.ts |
| ⛓ 前置條件 | 任務 1.1 完成後再做（同一個檔案） |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 src/db/schema.ts 開頭已經有： import { sqliteTable, text, integer } from "drizzle-orm/sqlite-core"; import { sql } from "drizzle-orm"; // 已存在的 table 匯出（這些名字不能改）： // categories, items, sales, inventoryRecords, // importBatches, screenshots, shareTokens // 任務 1.1 之後會再多：purchaseBatches, weeklyCosts |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要修改任何已存在的 table 定義（只新增，不改舊的） ❌ 不要刪除現有欄位（即使看起來沒用，舊資料還在用） ❌ 欄位命名用 camelCase（JS 端）但 column 名用 snake_case（DB 端） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 請在 src/db/schema.ts 的 purchaseBatches 定義之後，繼續新增： export const weeklyCosts = sqliteTable('weekly_costs', { id: integer('id').primaryKey({ autoIncrement: true }), weekLabel: text('week_label').notNull(), adCost: integer('ad_cost').notNull().default(0), shippingCost: integer('shipping_cost').notNull().default(0), packagingCost: integer('packaging_cost').notNull().default(0), otherCost: integer('other_cost').notNull().default(0), totalCost: integer('total_cost').notNull().default(0), notes: text('notes'), createdAt: text('created_at').default(sql`(datetime('now'))`), }); 注意： 1. 只修改 src/db/schema.ts 2. weekLabel 格式為 '2026-W15'（年份-週次） 3. totalCost 在 API 層計算（四項費用加總）後存入 4. 所有金額欄位預設為 0 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── db/ └── schema.ts ← 修改此檔案（在 purchaseBatches 之後） [A] 修改已存在的檔案 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 開啟 src/db/schema.ts，確認有 weeklyCosts 的定義 2. 執行：npx drizzle-kit generate（無 error） |

| 任務 1.3 修改 sales schema，新增 purchaseBatchId 欄位 P0 · 預估 10 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟡 qwen2.5-coder:7b 可做但需驗證 貼完後務必跑 npx tsc --noEmit |
| 🎯 目標 | 讓每筆銷售記錄可以「關聯到進貨批次」。關聯後，成本就能從批次自動帶入，不再需要手動輸入。舊資料不受影響（欄位可空）。 |
| 📁 涉及檔案 | src/db/schema.ts |
| ⛓ 前置條件 | 任務 1.1 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 src/db/schema.ts 開頭已經有： import { sqliteTable, text, integer } from "drizzle-orm/sqlite-core"; import { sql } from "drizzle-orm"; // 已存在的 table 匯出（這些名字不能改）： // categories, items, sales, inventoryRecords, // importBatches, screenshots, shareTokens // 任務 1.1 之後會再多：purchaseBatches, weeklyCosts |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要修改任何已存在的 table 定義（只新增，不改舊的） ❌ 不要刪除現有欄位（即使看起來沒用，舊資料還在用） ❌ 欄位命名用 camelCase（JS 端）但 column 名用 snake_case（DB 端） ❌ 不要把 sales 既有的 batchId 改名或刪除（它指向 importBatches，不是 purchaseBatches） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 請在 src/db/schema.ts 找到 sales 資料表的定義， 在現有欄位的最後面（createdAt 之前）新增一個欄位： purchaseBatchId: integer('purchase_batch_id').references(() => purchaseBatches.id), 注意： 1. 這個欄位不加 .notNull()，因為舊資料沒有批次ID，需要允許 null 2. 只修改 src/db/schema.ts，不要動其他檔案 3. 不要刪除現有的 cost 欄位，保留它讓舊資料繼續可用 4. 不要動 sales 已有的 batchId 欄位（那是舊的 importBatches 關聯，不同東西） ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── db/ └── schema.ts ← 找到 export const sales = sqliteTable(...)，在 createdAt 之前插入新欄位 [A] 修改已存在的檔案，定點插入 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 開啟 src/db/schema.ts，找到 sales table，確認有 purchaseBatchId 欄位 2. 執行：npx drizzle-kit generate（無 error） |

| 任務 1.4 執行資料庫 Migration（你自己執行，不用本地模型） P0 · 預估 10 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 👤 你自己執行（不需要任何模型） 純終端機指令 |
| 🎯 目標 | 把 schema.ts 的修改實際套用到資料庫，讓三個新的/修改過的資料表正式生效。 |
| 📁 涉及檔案 | 終端機指令（不需要改程式碼） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 1.1、1.2、1.3 全部完成 |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 【這個任務由你自己執行，不需要給本地模型】 在你的專案根目錄，依序執行以下兩個指令： npx drizzle-kit generate npx drizzle-kit push 如果出現詢問「是否確認？」，輸入 y 並按 Enter。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✅ 驗證方式 | 1. 兩個指令都沒有 error 2. 用任何 SQLite 檢視工具（如 DB Browser）開啟資料庫，確認有 purchase_batches 和 weekly_costs 兩張新資料表 3. 確認 sales 資料表有 purchase_batch_id 欄位 |

Week 2 進貨批次管理功能

| 任務 2.1 建立進貨批次 API（查詢全部 + 新增一筆） P0 · 預估 30 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟡 qwen2.5-coder:7b 可做但需驗證 貼完後務必跑 npx tsc --noEmit |
| 🎯 目標 | 建立後端 API，讓前端可以查詢所有進貨批次，以及新增一筆新的進貨記錄。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/purchase-batches/route.ts（新建檔案） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 1.4 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 // 標準 GET handler 樣式： export async function GET(request: NextRequest) { await ensureSchema(); const { searchParams } = new URL(request.url); // ...查詢與 filter const rows = await db.select({...}).from(schema.sales)...; return NextResponse.json(rows); } // 標準錯誤回應（不要用 NextResponse.error()，它不收參數）： return NextResponse.json({ error: "找不到資料" }, { status: 404 }); |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 請新建檔案 src/app/api/purchase-batches/route.ts， 完全參考既有檔案 src/app/api/sales/route.ts 的 import 寫法與 NextResponse 用法。 實作以下兩個 API： GET /api/purchase-batches - 查詢所有進貨批次 - 用 leftJoin 帶出對應的 item 名稱（itemName） - 依 purchaseDate 倒序排列 - 回傳 JSON 陣列 POST /api/purchase-batches - 接收 body: { itemId, purchaseDate, totalQty, totalCost, notes } - unitCost 由後端計算：Math.round(totalCost / totalQty) - remainingQty 初始值等於 totalQty - 存入資料庫後回傳新建的記錄（用 .returning()） 注意： 1. 第一行必須 await ensureSchema() 2. 所有金額都是整數（台幣），不需要處理小數 3. 錯誤時用 NextResponse.json({ error }, { status }) ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── app/ └── api/ └── purchase-batches/ ← [C] 新建這個資料夾 └── route.ts ← [B] 新建這個檔案 [C] 新建資料夾 + 新建檔案 → 對 src/app/api 右鍵 → New Folder「purchase-batches」→ 再右鍵 → New File「route.ts」 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 檔案 src/app/api/purchase-batches/route.ts 存在 2. 啟動 npm run dev 3. 瀏覽器開啟 http://localhost:3000/api/purchase-batches → 應該看到空陣列 [] 而不是錯誤 4. 跑 npx tsc --noEmit 沒有紅字 |

| 任務 2.2 建立進貨批次 API（更新 + 刪除） P0 · 預估 30 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟡 qwen2.5-coder:7b 可做但需驗證 貼完後務必跑 npx tsc --noEmit |
| 🎯 目標 | 讓進貨批次可以被編輯和刪除。刪除時要確認沒有已售出的銷售記錄關聯到這批次，否則不允許刪除。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/purchase-batches/[id]/route.ts（新建檔案） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 2.1 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 // [id] 動態路由的 PUT/DELETE 簽名（從現有 purchase-batches/[id]/route.ts 擷取）： export async function PUT( request: NextRequest, { params }: { params: { id: string } } ) { const id = parseInt(params.id); // ... } // ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析 ID |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 請新建檔案 src/app/api/purchase-batches/[id]/route.ts， 完全參考既有的 src/app/api/sales/route.ts 與 src/app/api/purchase-batches/route.ts。 PUT /api/purchase-batches/[id] - 動態路由 id 必須從 { params } 取得（看下方範例） - body: { itemId, purchaseDate, totalQty, totalCost, notes } - 重新計算 unitCost = Math.round(totalCost / totalQty) - 用 .where(eq(purchaseBatches.id, id)).returning() 更新並取回 - 找不到回傳 404 DELETE /api/purchase-batches/[id] - 先查詢 sales 中是否有 purchaseBatchId === id 的記錄 - 如果有，回傳 400 + { error: "Cannot delete: this batch has associated sales records" } - 否則執行刪除並回傳 200 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── app/ └── api/ └── purchase-batches/ ├── route.ts (任務 2.1 已建) └── [id]/ ← [C] 新建這個資料夾（注意有方括號） └── route.ts ← [B] 新建這個檔案 [C] 新建資料夾「[id]」（含方括號）+ 新建 route.ts |
| ✅ 驗證方式 | 1. 檔案 src/app/api/purchase-batches/[id]/route.ts 存在 2. 用 curl 或 Postman 測試 PUT 與 DELETE 行為 3. 跑 npx tsc --noEmit 沒有紅字 |

| 任務 2.3 建立進貨批次列表元件 P0 · 預估 40 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 建立一個顯示所有進貨批次的 React 元件。每筆批次顯示：品項名稱、進貨日期、進貨數量、目前剩餘庫存、單件成本、總金額。剩餘庫存低於 3 件時顯示橘色警示。 |
| 📁 涉及檔案 | src/components/purchase-batches/PurchaseBatchList.tsx（新建） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 2.1 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // React client 元件的標準 import（從現有 components/sales/sale-form.tsx 擷取）： "use client"; import { useEffect, useRef, useState } from "react"; import { useRouter, useSearchParams } from "next/navigation"; import { toast } from "sonner"; import { Button } from "@/components/ui/button"; import { Input } from "@/components/ui/input"; import { Label } from "@/components/ui/label"; import { Textarea } from "@/components/ui/textarea"; import { Select, SelectContent, SelectItem, SelectTrigger, SelectValue, } from "@/components/ui/select"; // shadcn/ui 已安裝在 src/components/ui/，請從這裡 import // shadcn/ui 的 Table import： import { Table, TableBody, TableCell, TableHead, TableHeader, TableRow } from "@/components/ui/table"; |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui 開發者。 請新建檔案 src/components/purchase-batches/PurchaseBatchList.tsx 參考既有的 src/components/sales/sales-table.tsx 的寫法。 這個元件需要： 1. "use client" 在第一行 2. 在 useEffect 中 fetch GET /api/purchase-batches 取得資料 3. 用 shadcn/ui 的 Table 元件顯示以下欄位： 品項名稱 ¦ 進貨日期 ¦ 進貨數量 ¦ 剩餘庫存 ¦ 單件成本 ¦ 進貨總額 ¦ 操作 4. 當 remainingQty <= 3 時，剩餘庫存欄位顯示橘色文字並加上 ⚠️ 符號 5. 「操作」欄位有「刪除」按鈕，呼叫 DELETE /api/purchase-batches/[id] 6. 金額格式化為 NT$ X,XXX（用 .toLocaleString('zh-TW')） 7. 刪除成功後重新載入列表；失敗用 toast.error() 顯示 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── components/ └── purchase-batches/ ← [C] 新建這個資料夾 └── PurchaseBatchList.tsx ← [B] 新建這個檔案 ⚠️ 命名要與專案一致：資料夾用 kebab-case，元件檔用 PascalCase [C] 新建資料夾 + 新建檔案 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 檔案存在且 npx tsc --noEmit 通過 2. 先不需在頁面上看到，等任務 2.5 完成後一起驗證 |

| 任務 2.4 建立進貨批次新增表單元件 P0 · 預估 45 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 建立讓用戶可以輸入新進貨批次的表單。輸入：選商品、進貨日期、進貨數量、進貨總金額。送出後系統自動計算每件成本。 |
| 📁 涉及檔案 | src/components/purchase-batches/PurchaseBatchForm.tsx（新建） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 2.1 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // React client 元件的標準 import（從現有 components/sales/sale-form.tsx 擷取）： "use client"; import { useEffect, useRef, useState } from "react"; import { useRouter, useSearchParams } from "next/navigation"; import { toast } from "sonner"; import { Button } from "@/components/ui/button"; import { Input } from "@/components/ui/input"; import { Label } from "@/components/ui/label"; import { Textarea } from "@/components/ui/textarea"; import { Select, SelectContent, SelectItem, SelectTrigger, SelectValue, } from "@/components/ui/select"; // shadcn/ui 已安裝在 src/components/ui/，請從這裡 import |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui 開發者。 請新建 src/components/purchase-batches/PurchaseBatchForm.tsx 參考 src/components/sales/sale-form.tsx 的表單寫法（含 useState、fetch、toast）。 表單欄位： 1. 商品選擇（Select）：先從 GET /api/items 取得選項 2. 進貨日期（Input type="date"）：預設今天 3. 進貨數量（Input type="number" inputMode="numeric"）：min=1 4. 進貨總金額（Input type="number" inputMode="numeric"）：min=1 5. 備註（Textarea）：選填 送出邏輯： - 呼叫 POST /api/purchase-batches - 在送出按鈕上方即時顯示「預估單件成本：NT$ XXX」 - 送出成功後清空表單，呼叫 props.onSuccess?.() 回調 - 失敗用 toast.error() ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── components/ └── purchase-batches/ ├── PurchaseBatchList.tsx (任務 2.3 已建) └── PurchaseBatchForm.tsx ← [B] 新建檔案 [B] 新建檔案，放在已存在的資料夾 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 檔案存在且 npx tsc --noEmit 通過 2. 等 2.5 完成後實際填表單測試 |

| 任務 2.5 建立進貨管理頁面，並加入導覽列 P0 · 預估 30 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 把列表和表單元件組合成完整的進貨管理頁面，並在導覽列加入入口連結。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/purchase-batches/page.tsx（新建） src/components/layout/sidebar.tsx（修改） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 2.3、2.4 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 目前的導覽項目在 src/components/layout/sidebar.tsx 的 navItems 陣列： const navItems = [ { href: "/dashboard", label: "儀表板", icon: "📊" }, { href: "/categories", label: "商品分類", icon: "🗂️" }, { href: "/inventory", label: "入庫存紀錄", icon: "📦" }, { href: "/sales", label: "銷售紀錄", icon: "🧾" }, { href: "/sales/new?tab=batch", label: "批次建單", icon: "🖼️" }, { href: "/share", label: "分享", icon: "🔗" }, ]; // ✅ 新增項目時：在這個陣列中加入新物件，不要建立新檔案 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） ❌ 導覽列檔案是 sidebar.tsx 不是 AppShell.tsx，不要建新檔案 |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui 開發者。 任務一：新建 src/app/purchase-batches/page.tsx 參考 src/app/sales/page.tsx 的版面結構。 頁面包含： - 頁面標題「進貨管理」 - 上方是 PurchaseBatchForm（新增批次） - 下方是 PurchaseBatchList（顯示所有批次） - 新增成功後（onSuccess），PurchaseBatchList 重新整理 任務二：修改 src/components/layout/sidebar.tsx 找到 navItems 陣列，新增一個項目： { href: "/purchase-batches", label: "進貨管理", icon: "📦" } 插入到 "入庫存紀錄" 之後。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ ├── app/ │ └── purchase-batches/ ← [C] 新建資料夾 │ └── page.tsx ← [B] 新建檔案 └── components/ └── layout/ └── sidebar.tsx ← [A] 修改既有檔案的 navItems 陣列 [C] 新建頁面資料夾 +檔案 / [A] 修改 sidebar.tsx |
| ✅ 驗證方式 | 1. 啟動 npm run dev 2. 導覽列出現「進貨管理」連結 3. 點進去可以看到新增表單和列表 4. 實際新增一筆進貨批次，列表出現該筆 5. 刪除功能正常運作 |

Week 3 銷售流程重構

| 任務 3.1 修改銷售表單：加入進貨批次選擇，成本自動帶入 P0 · 預估 45 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 讓銷售表單的「商品選擇」之後，出現「選擇進貨批次」下拉。選了批次後，成本欄位自動帶入該批次的 unitCost。 |
| 📁 涉及檔案 | src/components/sales/sale-form.tsx（修改） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 2.5 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 既有 sale-form 的開頭： "use client"; import { useEffect, useRef, useState } from "react"; import { useRouter, useSearchParams } from "next/navigation"; import { toast } from "sonner"; // ...其他既有 import type Item = { id: number; categoryId: number; name: string; typicalCost: number ¦ null; typicalPrice: number ¦ null; }; // 你需要新增 type： type PurchaseBatchOption = { id: number; purchaseDate: string; remainingQty: number; unitCost: number; }; |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） ❌ 不要重寫整個 sale-form.tsx，只在現有結構上插入新邏輯 ❌ 不要刪除既有的 cost 欄位（手動輸入仍要保留作為 fallback） ❌ 不要動 batch 模式（Tabs 內的批次建單流程） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui 開發者。 請修改既有檔案 src/components/sales/sale-form.tsx： 新增邏輯： 1. 在 itemId 下方新增一個 Select：「進貨批次」 2. 當 itemId 改變時，fetch GET /api/purchase-batches?itemId={id} （或先 fetch 全部再 filter，視 API 是否支援 query） 只顯示 remainingQty > 0 的批次 3. 顯示格式：「{purchaseDate} - 剩餘 {remainingQty} 件 - NT$ {unitCost}/件」 4. 選擇某批次後： - cost 欄位自動帶入該批次的 unitCost - 表單內部 state 記住 purchaseBatchId 5. 送出時，POST /api/sales 的 body 加上 purchaseBatchId 6. 如果用戶沒選批次，purchaseBatchId 為 null（保持向後相容） ⚠️ 不要破壞現有任何欄位、imageUrl 上傳邏輯、batch 模式。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── components/ └── sales/ └── sale-form.tsx ← [A] 修改既有檔案（不是 SalesForm.tsx，注意小寫與連字號） [A] 修改既有檔案。⚠️ 真實檔名是 sale-form.tsx（單數+kebab-case），不是 SalesForm.tsx |
| ✅ 驗證方式 | 1. 新增銷售時，選了商品後出現批次下拉 2. 選某批次，cost 欄位自動填入該批次單價 3. 送出後成功，sales 表的 purchase_batch_id 有值（用 DB Browser 看） 4. npx tsc --noEmit 通過 4/15 進度 |

| 任務 3.2 修改銷售 API：確認銷售後自動扣減庫存 P0 · 預估 30 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 當新增一筆銷售且有關聯到進貨批次時，系統自動將對應批次的 remainingQty 減 1，確保庫存即時更新。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/sales/route.ts（修改 POST handler） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 1.4 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 // 既有的 POST 已經用 transaction 處理 inventoryRecord， // 你只是在同一個 tx 裡多加一段批次扣減邏輯。 // drizzle 的 sql 模板：sql`${schema.purchaseBatches.remainingQty} - 1` |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） ❌ 不要建立第二個 transaction（用既有的 tx） ❌ 不要忘記覆寫 finalCost（從批次取單價） ❌ 不要動 GET / DELETE / PATCH handler |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 請修改 src/app/api/sales/route.ts 的 POST handler： 既有的 POST 已經有 db.transaction(...)，並且會在 inventoryRecordId 存在時更新 inventoryRecords。 請在「同一個 transaction 內」新增以下邏輯： if (v.purchaseBatchId) { const updatedBatch = await tx .update(schema.purchaseBatches) .set({ remainingQty: sql`${schema.purchaseBatches.remainingQty} - 1` }) .where( and( eq(schema.purchaseBatches.id, v.purchaseBatchId), gte(schema.purchaseBatches.remainingQty, 1) ) ) .returning({ id: schema.purchaseBatches.id, unitCost: schema.purchaseBatches.unitCost }); if (updatedBatch.length === 0) { throw new Error("Purchase batch out of stock"); } finalCost = updatedBatch[0].unitCost; // 用批次單價覆寫 cost } 注意： 1. 也要修改 SalePayload type，加入 purchaseBatchId: number ¦ null 2. 在 validated.map 內驗證 purchaseBatchId（如果存在必須是正整數） 3. 把 v.purchaseBatchId 寫入 .insert(schema.sales).values({ ... purchaseBatchId: v.purchaseBatchId, ... }) 4. 不要動 GET / DELETE / PATCH handler ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── app/ └── api/ └── sales/ └── route.ts ← [A] 修改既有檔案的 POST handler [A] 修改既有檔案，定點插入 transaction 內的批次扣減邏輯 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 先去進貨管理確認某批次剩餘庫存（例如 10 件） 2. 新增一筆銷售並選擇該批次 3. 回到進貨管理確認剩餘庫存變成 9 件 4. DB Browser 確認 sales.purchase_batch_id 有值 5. npx tsc --noEmit 通過 |

Week 4 每週成本 + 淨利計算修正

| 任務 4.1 建立每週成本 API P0 · 預估 30 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟡 qwen2.5-coder:7b 可做但需驗證 貼完後務必跑 npx tsc --noEmit |
| 🎯 目標 | 建立後端 API，讓前端可以儲存和查詢每週的廣告費、運費、包材等營運成本。這是計算「真實淨利」的必要資料。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/weekly-costs/route.ts（新建） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 1.4 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 // 標準 GET handler 樣式： export async function GET(request: NextRequest) { await ensureSchema(); const { searchParams } = new URL(request.url); // ...查詢與 filter const rows = await db.select({...}).from(schema.sales)...; return NextResponse.json(rows); } // 標準錯誤回應（不要用 NextResponse.error()，它不收參數）： return NextResponse.json({ error: "找不到資料" }, { status: 404 }); |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 請新建 src/app/api/weekly-costs/route.ts，參考 src/app/api/sales/route.ts。 GET /api/weekly-costs?year=2026&month=4 - year 與 month 為選填 query - 有傳入：篩選對應月份（用 like(weekLabel, '2026-W%') 然後 JS 端再過濾） - 沒傳入：回傳最近 8 週（依 weekLabel 倒序，limit 8） POST /api/weekly-costs - body: { weekLabel, adCost, shippingCost, packagingCost, otherCost, notes } - totalCost = adCost + shippingCost + packagingCost + otherCost - Upsert 行為：先查 weekLabel 是否存在 - 存在 → UPDATE - 不存在 → INSERT - 回傳存入後的記錄 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── app/ └── api/ └── weekly-costs/ ← [C] 新建這個資料夾 └── route.ts ← [B] 新建這個檔案 [C] 新建資料夾 + 新建檔案 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 啟動 npm run dev 2. 瀏覽器開 http://localhost:3000/api/weekly-costs → 看到空陣列 [] 3. 用 curl POST 一筆，再 GET 看到回來 4. npx tsc --noEmit 通過 |

| 任務 4.2 建立每週成本輸入頁面 P0 · 預估 60 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 建立讓用戶每週輸入廣告費、運費、包材費的頁面。設計要簡單，目標 2 分鐘內完成輸入。同時顯示最近幾週的成本歷史。 |
| 📁 涉及檔案 | src/components/weekly-costs/WeeklyCostForm.tsx（新建） src/app/weekly-costs/page.tsx（新建） src/components/layout/sidebar.tsx（加導覽） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 4.1 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // React client 元件的標準 import（從現有 components/sales/sale-form.tsx 擷取）： "use client"; import { useEffect, useRef, useState } from "react"; import { useRouter, useSearchParams } from "next/navigation"; import { toast } from "sonner"; import { Button } from "@/components/ui/button"; import { Input } from "@/components/ui/input"; import { Label } from "@/components/ui/label"; import { Textarea } from "@/components/ui/textarea"; import { Select, SelectContent, SelectItem, SelectTrigger, SelectValue, } from "@/components/ui/select"; // shadcn/ui 已安裝在 src/components/ui/，請從這裡 import // 目前的導覽項目在 src/components/layout/sidebar.tsx 的 navItems 陣列： const navItems = [ { href: "/dashboard", label: "儀表板", icon: "📊" }, { href: "/categories", label: "商品分類", icon: "🗂️" }, { href: "/inventory", label: "入庫存紀錄", icon: "📦" }, { href: "/sales", label: "銷售紀錄", icon: "🧾" }, { href: "/sales/new?tab=batch", label: "批次建單", icon: "🖼️" }, { href: "/share", label: "分享", icon: "🔗" }, ]; // ✅ 新增項目時：在這個陣列中加入新物件，不要建立新檔案 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui 開發者。 任務一：新建 src/components/weekly-costs/WeeklyCostForm.tsx 參考 src/components/sales/sale-form.tsx 的表單寫法。 表單欄位： - 週次選擇器：顯示最近 4 週的 weekLabel（本週 2026-W15、上週 2026-W14...）預設選本週 - 廣告費、運費、包材、其他：Input type="number" inputMode="numeric"，預設 0 - 備註：選填 - 在送出按鈕上方即時顯示「本週合計：NT$ XXX」 - 送出後 toast.success() 並呼叫 props.onSuccess?.() 任務二：新建 src/app/weekly-costs/page.tsx - 上方 WeeklyCostForm - 下方表格顯示最近 8 週：週次 ¦ 廣告費 ¦ 運費 ¦ 包材 ¦ 其他 ¦ 合計 任務三：修改 src/components/layout/sidebar.tsx 在 navItems 加入：{ href: "/weekly-costs", label: "每週成本", icon: "💰" } ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ ├── app/ │ └── weekly-costs/ ← [C] 新建 │ └── page.tsx ← [B] 新建 ├── components/ │ ├── weekly-costs/ ← [C] 新建 │ │ └── WeeklyCostForm.tsx ← [B] 新建 │ └── layout/ │ └── sidebar.tsx ← [A] 修改 [C] 兩個新資料夾 + [B] 兩個新檔案 + [A] 修改 sidebar |
| ✅ 驗證方式 | 1. 導覽列出現「每週成本」 2. 輸入本週廣告費送出 3. 歷史表格出現該筆 4. 再次輸入同週確認是 update 不是新增（upsert） 5. npx tsc --noEmit 通過 |

| 任務 4.3 修正 Dashboard 的淨利計算邏輯 P0 · 預估 45 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 把 Dashboard 的核心數字從「不完整的毛利」升級為「真實淨利」。真實淨利 = 當月銷售毛利總和 - 當月所有每週成本總和。這是整個專案最重要的一個任務。 |
| 📁 涉及檔案 | src/lib/calculations.ts（修改） src/app/dashboard/page.tsx（修改） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 4.1 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // Dashboard 頁面的計算邏輯在 src/lib/calculations.ts： import { db, schema } from "@/db"; import { eq, gte, lt, and, sql } from "drizzle-orm"; // 主頁面在 src/app/dashboard/page.tsx，從 lib/calculations 取資料 // 卡片元件在 src/components/dashboard/{summary-cards,revenue-chart,top-categories,worst-categories,guidance,month-picker}.tsx |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） ❌ 不要刪除既有欄位（profit, margin 等仍要保留） ❌ ISO 週次計算容易出錯，用標準演算法或現成函式 ❌ 不要改 dashboard/page.tsx 的 props 簽名（保持向後相容） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 請修改 src/lib/calculations.ts： 1. 在現有的 MonthlySummary type 加上欄位： weeklyCostsTotal: number; netProfit: number; netProfitRate: number; 2. 新增 helper 函式 getMonthlyWeeklyCostsTotal(yearMonth: string)： - 用 like(schema.weeklyCosts.weekLabel, `${year}-W%`) - 在 JS 端用 ISO week 計算過濾出該月份的週次 - 加總 totalCost 並回傳 3. 修改 getMonthlySummary： - 既有的計算保留（revenue, cost, profit, margin） - 新增：weeklyCostsTotal = await getMonthlyWeeklyCostsTotal(yearMonth) - 新增：netProfit = profit - weeklyCostsTotal - 新增：netProfitRate = revenue > 0 ? (netProfit / revenue * 100) : 0 4. 修改 getLastNMonthsSummary：每個月的物件都要包含上述新欄位 ⚠️ 不要刪除任何既有計算，這些欄位是「新增」不是「取代」。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ ├── lib/ │ └── calculations.ts ← [A] 修改（加新欄位與函式） └── app/ └── dashboard/ └── page.tsx ← [A] 可能需修改 props 傳遞 [A] 修改既有檔案 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 呼叫 getMonthlySummary('2026-04') 回傳的物件包含 netProfit / netProfitRate / weeklyCostsTotal 2. 若該月沒輸入 weekly_costs，netProfit 應該等於 profit 3. 若有輸入 weekly_costs，netProfit < profit 4. npx tsc --noEmit 通過 |

| 任務 4.4 修正 Dashboard 首頁 KPI 卡片和六個月圖表 P0 · 預估 40 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 把首頁的主要數字和圖表從「毛利」改為「真實淨利」。首頁打開的瞬間，用戶看到的第一個大數字應該是真實淨利。 |
| 📁 涉及檔案 | src/components/dashboard/summary-cards.tsx（修改） src/components/dashboard/revenue-chart.tsx（修改） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 4.3 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 既有 dashboard 元件 import： import { Card, CardContent, CardHeader, CardTitle } from "@/components/ui/card"; // Recharts： import { Bar, BarChart, Line, LineChart, ResponsiveContainer, Tooltip, XAxis, YAxis } from "recharts"; |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） ❌ 不要刪除毛利 / 營收 卡片（仍要顯示，只是新增淨利） ❌ 不要動 month-picker、guidance、top-categories 等其他卡片 |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Tailwind + Recharts + shadcn/ui 開發者。 修改一：src/components/dashboard/summary-cards.tsx - 找到顯示「本月利潤/獲利」的卡片 - 數字來源改為 props 傳入的 netProfit - 卡片標題改為「本月淨利」 - 若 netProfit < 0 顯示紅色（text-red-500），> 0 顯示綠色（text-emerald-600） - 新增一個卡片「淨利率 NN.N%」（顯示 netProfitRate） 修改二：src/components/dashboard/revenue-chart.tsx - 找到六個月趨勢圖（Bar 或 Line） - 把資料系列從毛利改為 netProfit - 圖表標題改為「近六個月淨利趨勢」 - Tooltip 同時顯示：淨利 NT$ XXX / 毛利 NT$ XXX（保留毛利做對比） ⚠️ Props 介面如有變動，記得同步 dashboard/page.tsx 的呼叫。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── components/ └── dashboard/ ├── summary-cards.tsx ← [A] 修改 └── revenue-chart.tsx ← [A] 修改 [A] 兩個既有檔案修改 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 首頁 KPI 卡片顯示「本月淨利」 2. 若本月有輸入 weekly_costs，淨利 < 毛利 3. 六個月圖表標題顯示「近六個月淨利趨勢」 4. npx tsc --noEmit 通過 |

PHASE 2 體驗提升 目標：讓工具更好用、更讓人想回來用。完成後開始找 5-10 個真實用戶試用。

Week 5 警示頁面 + 手機優化 + PDF 匯出

| 任務 5.1 建立隱藏成本警示頁面 P1 · 預估 60 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 建立一個專門抓出「潛在問題」的頁面。系統主動告訴用戶：廣告費上升但淨利沒成長、庫存快見底、有成本沒分類等異常。這是產品最重要的差異化功能。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/alerts/route.ts（新建） src/app/alerts/page.tsx（新建） src/components/layout/sidebar.tsx（加導覽） |
| ⛓ 前置條件 | Phase 1 所有任務完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 // 目前的導覽項目在 src/components/layout/sidebar.tsx 的 navItems 陣列： const navItems = [ { href: "/dashboard", label: "儀表板", icon: "📊" }, { href: "/categories", label: "商品分類", icon: "🗂️" }, { href: "/inventory", label: "入庫存紀錄", icon: "📦" }, { href: "/sales", label: "銷售紀錄", icon: "🧾" }, { href: "/sales/new?tab=batch", label: "批次建單", icon: "🖼️" }, { href: "/share", label: "分享", icon: "🔗" }, ]; // ✅ 新增項目時：在這個陣列中加入新物件，不要建立新檔案 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + TypeScript + Drizzle ORM + shadcn/ui 開發者。 任務一：新建 src/app/api/alerts/route.ts GET /api/alerts 回傳警示陣列： [{ type, severity: 'high'¦'medium'¦'low', title, detail }] 警示邏輯依序檢查： 1. 廣告費異常：本月廣告費占本月營收 > 30% → high 2. 庫存低警示：任何 purchaseBatches.remainingQty <= 3 → medium 3. 本月未登記成本：本月有銷售但 weekly_costs 中沒本月記錄 → high 4. 超過 7 天無新銷售 → low 任務二：新建 src/app/alerts/page.tsx - 呼叫 GET /api/alerts - high → 紅色卡片，medium → 橘色，low → 黃色 - 無警示 → 綠色「目前一切正常」訊息 任務三：在 sidebar.tsx 的 navItems 加入： { href: "/alerts", label: "警示中心", icon: "🚨" } ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ ├── app/ │ ├── api/ │ │ └── alerts/ ← [C] 新建 │ │ └── route.ts ← [B] 新建 │ └── alerts/ ← [C] 新建 │ └── page.tsx ← [B] 新建 └── components/ └── layout/ └── sidebar.tsx ← [A] 修改 navItems [C] 兩新資料夾 + [B] 兩新檔案 + [A] 修改 sidebar |
| ✅ 驗證方式 | 1. 無 weekly_costs 時看到「本月成本未登記」警示 2. 把某批次 remainingQty 改為 2 後看到庫存警示 3. npx tsc --noEmit 通過 |

| 任務 5.2 手機 RWD 優化：主要操作流程 P1 · 預估 45 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 目前介面是電腦優先設計。這個任務只針對最高頻的三個表單做手機優化。 |
| 📁 涉及檔案 | src/components/sales/sale-form.tsx（修改） src/components/purchase-batches/PurchaseBatchForm.tsx（修改） src/components/weekly-costs/WeeklyCostForm.tsx（修改） |
| ⛓ 前置條件 | Phase 1 所有任務完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // Tailwind responsive prefix 範例： // <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4"> // <Input className="h-11" inputMode="numeric" /> // <Button className="w-full md:w-auto" /> |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要忘記 "use client" 在檔案最頂端（用到 useState/useEffect 必加） ❌ 不要從 react-hook-form 以外的地方做表單驗證（專案統一用它） ❌ shadcn/ui 元件 import 路徑是 "@/components/ui/..."，不要重新安裝套件 ❌ 不要用 alert() 顯示訊息（用 toast from "sonner"） ❌ 不要改業務邏輯，只調 Tailwind class |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Tailwind 開發者。 請針對以下三個表單元件進行手機 RWD 優化： - src/components/sales/sale-form.tsx - src/components/purchase-batches/PurchaseBatchForm.tsx - src/components/weekly-costs/WeeklyCostForm.tsx 手機優化規則（適用三個元件）： 1. 表單欄位在手機上（< 768px）改為單欄顯示（用 grid grid-cols-1 md:grid-cols-2） 2. Input 高度至少 44px（class h-11 或更大） 3. 送出按鈕在手機上 w-full md:w-auto 4. 數字輸入欄加 inputMode="numeric" 5. 日期輸入欄用 type="date" 只用 Tailwind responsive prefix（sm: md: lg:）調整手機版，不要動電腦版佈局。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── components/ ├── sales/sale-form.tsx ← [A] 修改 className ├── purchase-batches/PurchaseBatchForm.tsx ← [A] 修改 className └── weekly-costs/WeeklyCostForm.tsx ← [A] 修改 className [A] 三個既有檔案，只動 className |
| ✅ 驗證方式 | 1. F12 開發者工具切換到 iPhone（375px） 2. 三個表單在手機都是單欄、按鈕全寬 3. 數字欄位點擊時彈出數字鍵盤 |

| 任務 5.3 月度報告 PDF 匯出 P1 · 預估 90 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 讓用戶可以把某個月的完整損益數字匯出成 PDF。用途：報稅參考、分享給家人或合夥人。也是商業化後免費/付費方案的差異功能之一。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/report/[year]/[month]/route.ts（新建） Dashboard 加匯出按鈕 |
| ⛓ 前置條件 | 任務 4.3 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 // @react-pdf/renderer 用法： import { Document, Page, Text, View, StyleSheet, renderToBuffer } from '@react-pdf/renderer'; // renderToBuffer 是 server-side，必須在 API route 用，不能在 client 元件用 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） ❌ 不要在 client 元件 import @react-pdf/renderer 的 renderToBuffer ❌ PDF 不要放中文字以外的特殊符號（PDF 中文支援要載字型，先簡單做） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + TypeScript 開發者。 先安裝：npm install @react-pdf/renderer 任務一：新建 src/app/api/report/[year]/[month]/route.ts GET handler 簽名： export async function GET( request: NextRequest, { params }: { params: { year: string; month: string } } ) - 從 db 收集該月份：銷售總覽、各週成本、月淨利、淨利率 - 用 @react-pdf/renderer 的 renderToBuffer 產生 PDF Buffer - 回傳 new NextResponse(buffer, { headers: { 'Content-Type': 'application/pdf', 'Content-Disposition': 'attachment; filename=...' } }) PDF 內容： - 標題：{年} 年 {月} 月 財務報告 - KPI 區：月營收 / 月毛利 / 月成本 / 月淨利 / 淨利率 - 成本明細表格 - 報告產生時間 任務二：在 src/components/dashboard/summary-cards.tsx 或 page.tsx 新增「匯出 PDF」按鈕 點擊後 fetch 該 URL，用 blob() + URL.createObjectURL() 觸發下載。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ ├── app/ │ └── api/ │ └── report/ ← [C] 新建 │ └── [year]/ ← [C] 新建（含方括號） │ └── [month]/ ← [C] 新建（含方括號） │ └── route.ts ← [B] 新建 └── components/ └── dashboard/ └── summary-cards.tsx ← [A] 加匯出按鈕 [C] 三層新資料夾 + [B] 新檔案 + [A] 修改 dashboard |
| ✅ 驗證方式 | 1. 點「匯出 PDF」按鈕，瀏覽器自動下載 PDF 2. PDF 內容包含正確月份、營收、淨利 3. npx tsc --noEmit 通過 |

Week 6 每週提醒機制

| 任務 6.1 每週 Email 提醒（用 Resend 服務） P1 · 預估 60 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟡 qwen2.5-coder:7b 可做但需驗證 貼完後務必跑 npx tsc --noEmit |
| 🎯 目標 | 讓系統每週日晚上 8 點自動發 Email 給用戶，告知本週有幾筆訂單待確認、是否已登記本週成本。是養成每週使用習慣的關鍵機制。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/cron/weekly-reminder/route.ts（新建） .env.local（新增環境變數） |
| ⛓ 前置條件 | Phase 1 所有任務完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） ❌ 不要 hardcode API Key（一定用 process.env） ❌ 不要省略 secret 驗證（任何人可呼叫會被濫用） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + TypeScript 開發者。 先安裝：npm install resend 任務一：新建 src/app/api/cron/weekly-reminder/route.ts GET handler（供外部 Cron 服務呼叫）： 1. 驗證 request.headers.get('x-cron-secret') === process.env.CRON_SECRET 不符合回傳 NextResponse.json({ error: 'unauthorized' }, { status: 401 }) 2. 查詢本週銷售筆數（saleDate >= 本週一） 3. 查詢本週是否已有 weekly_costs 記錄 4. 用 Resend 發送 Email： import { Resend } from 'resend'; const resend = new Resend(process.env.RESEND_API_KEY!); await resend.emails.send({ from: 'reminder@yourdomain.com', to: process.env.REMINDER_EMAIL!, subject: `本週帳務提醒 - ${今天日期}`, html: `本週有 ${X} 筆訂單，本週成本[已/未]登記`, }); 5. 回傳 NextResponse.json({ ok: true }) 任務二：在 .env.local 加說明（不填真實值，用戶自己填）： RESEND_API_KEY=（去 resend.com 申請免費 API Key） REMINDER_EMAIL=（收提醒的 Email 地址） CRON_SECRET=（自訂一個隨機字串） ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── app/ └── api/ └── cron/ ← [C] 新建 └── weekly-reminder/ ← [C] 新建 └── route.ts ← [B] 新建 .env.local ← [A] 修改（加環境變數說明） [C] 兩層新資料夾 + [B] 新檔案 + [A] 修改 .env.local |
| ✅ 驗證方式 | 1. 申請 Resend 帳號，取得 API Key 2. 填 .env.local，重啟 dev server 3. curl -H 'x-cron-secret: ...' http://localhost:3000/api/cron/weekly-reminder 4. 確認收到 Email 5. 部署後在 cron-job.org 設每週日 20:00 呼叫 |

PHASE 3 商業化基礎設施 目標：讓工具可以對外收費。前提：種子用戶試用滿意，且有明確付費意願後再進行。

Week 7 雲端資料庫 + 帳號系統

| 任務 7.1 資料庫遷移：從本地 SQLite 到 Turso 雲端 P2 · 預估 60 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🟡 qwen2.5-coder:7b 可做但需驗證 貼完後務必跑 npx tsc --noEmit |
| 🎯 目標 | 把資料庫從本地 SQLite 遷移到 Turso 雲端。Turso 使用相同 SQLite 語法，程式碼幾乎不用改。這是商業化的前提。 |
| 📁 涉及檔案 | .env.local（更新連線設定） src/db/index.ts（修改連線方式） |
| ⛓ 前置條件 | Phase 2 所有任務完成，產品整體功能穩定 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 既有 src/db/index.ts： import { createClient } from "@libsql/client"; import { drizzle } from "drizzle-orm/libsql"; import * as schema from "./schema"; const client = createClient({ url: "file:./sales-tracker.db" }); export const db = drizzle(client, { schema }); export { client }; export { schema }; |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） ❌ 不要刪除本地 fallback（開發環境還是要能用本地 DB） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 先確認 @libsql/client 已安裝（既有專案應該已經有）。 請修改 src/db/index.ts： 舊的（本地 SQLite）： const client = createClient({ url: "file:./sales-tracker.db" }); 改成（Turso 雲端，加環境變數判斷）： const client = createClient({ url: process.env.TURSO_DATABASE_URL ?? "file:./sales-tracker.db", authToken: process.env.TURSO_AUTH_TOKEN, }); 這樣本地開發可以繼續用本地 SQLite，部署時用 Turso。 其他所有使用 db 的地方不需要修改（Drizzle 抽象層相同）。 在 .env.local 加入說明： TURSO_DATABASE_URL=（從 Turso 後台取得，格式 libsql://...） TURSO_AUTH_TOKEN=（從 Turso 後台取得） ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── db/ └── index.ts ← [A] 修改 createClient 配置 .env.local ← [A] 修改（加 TURSO_* 變數） [A] 修改既有兩個檔案 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 到 https://turso.tech 申請免費帳號建資料庫 2. 複製 URL 與 Token 填 .env.local 3. npx drizzle-kit push 把 schema 套到 Turso 4. 重啟 dev server，新增一筆銷售 5. Turso 後台確認資料 |

| 任務 7.2 建立用戶帳號與登入系統 P2 · 預估 120 分鐘（最複雜的任務） |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 讓每個用戶有自己的帳號和登入。使用 NextAuth.js v5（Auth.js），支援 Email magic link 登入（不需記密碼）。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts（新建） auth.ts（專案根目錄，新建） src/middleware.ts（新建） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 7.1 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 注意：NextAuth.js v5（beta）的 import 與 v4 不同 // 文件：https://authjs.dev // Drizzle adapter：https://authjs.dev/getting-started/adapters/drizzle |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要用 NextAuth.js v4 的寫法（v5/Auth.js 大幅改變 API） ❌ 不要嘗試自己實作 session 管理，用官方 adapter ❌ 環境變數一定要設 AUTH_SECRET（用 openssl rand -hex 32 產生） ❌ 7B 模型對這個任務的成功率 < 30%，強烈建議切換官方 Claude |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js 14 App Router + NextAuth.js v5 + TypeScript 開發者。 ⚠️ 此任務跨多個檔案、涉及 middleware 與 session 邏輯， qwen2.5-coder:7b 出錯率非常高，強烈建議切換到 claude-sonnet-4-6（用 /model claude-sonnet-4-6）。 要做的事： 1. npm install next-auth@beta @auth/drizzle-adapter 2. 在 schema.ts 新增 users / accounts / sessions / verificationTokens 四張表（按 NextAuth 官方 schema） 3. npx drizzle-kit push 套到 DB 4. 新建專案根目錄 auth.ts，設定 NextAuth provider（用 EmailProvider + Resend） 5. 新建 src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts，re-export handlers 6. 新建 src/middleware.ts 保護 /dashboard /sales /purchase-batches 等路由 7. 新建 src/app/login/page.tsx（簡單的 Email 輸入頁） 8. 修改 src/components/layout/sidebar.tsx 加「登出」按鈕 詳細請參考 https://authjs.dev/getting-started 官方文件。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： auth.ts ← [B] 新建（專案根目錄） src/ ├── app/ │ ├── api/ │ │ └── auth/ │ │ └── [...nextauth]/ ← [C] 新建（含方括號和點點點） │ │ └── route.ts ← [B] 新建 │ └── login/ │ └── page.tsx ← [C][B] 新建 ├── middleware.ts ← [B] 新建 ├── db/ │ └── schema.ts ← [A] 加 users 等表 └── components/ └── layout/ └── sidebar.tsx ← [A] 加登出按鈕 [多種] 跨多個資料夾與檔案 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 啟動 dev server，未登入訪問 /dashboard 自動跳 /login 2. 輸入 email 收到 magic link 3. 點 link 後成功登入並重導 /dashboard 4. 登出後 session 清除 |

| 任務 7.3 多租戶資料隔離（每個用戶只看自己的資料） P2 · 預估 90 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 每筆資料都要跟 userId 綁定。所有 API 都要過濾「只回傳當前登入用戶的資料」。 |
| 📁 涉及檔案 | src/db/schema.ts（所有 table 加 userId） 所有 src/app/api/*/route.ts（修改查詢條件） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 7.2 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 漏掉任何一個 handler 都會造成資料外洩 ❌ 不要用 7B 做這個任務（出錯率極高） ❌ share/[token] 路由不要加 session 檢查（破壞分享功能） |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： ⚠️ 此任務影響專案所有 API，必須使用 claude-sonnet-4-6。 本地 7B 模型一定會漏改某些 handler 導致資料洩漏。 要做的事： 1. 在 schema.ts 為 categories / items / sales / inventoryRecords / importBatches / purchaseBatches / weeklyCosts / shareTokens 都加上： userId: text('user_id').references(() => users.id).notNull() 2. 寫一個 migration 腳本把現有資料指派給某個預設 userId 3. 在每個 API route 開頭： const session = await auth(); if (!session?.user?.id) return NextResponse.json({ error: 'unauthorized' }, { status: 401 }); const userId = session.user.id; 4. 所有 .where(...) 都加上 eq(table.userId, userId) 5. 所有 .insert(...).values(...) 都加上 userId 6. 對於 share token 例外：share/[token] 路由不需 session（公開連結） ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ ├── db/schema.ts ← [A] 所有 table 加 userId └── app/api/ ← [A] 全部 route.ts 加 session 檢查與 userId 過濾 ├── categories/route.ts ├── inventory/route.ts ├── items/route.ts ├── purchase-batches/route.ts ├── purchase-batches/[id]/route.ts ├── sales/route.ts ├── weekly-costs/route.ts ├── alerts/route.ts └── (share/route.ts 不要動 — 是公開分享) [A] 大量既有檔案修改，需逐一檢查 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 建立兩個測試帳號 A、B 2. 用 A 新增銷售，登出後用 B 登入 3. B 的 dashboard 看不到 A 的資料 4. A 的 share token 仍可公開訪問 5. npx tsc --noEmit 通過 |

| 任務 7.4 付費方案管制（免費方案每月 30 筆訂單上限） P2 · 預估 60 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 免費方案每月限 30 筆銷售。超過時 POST /api/sales 回傳 402 並提示升級。 |
| 📁 涉及檔案 | src/db/schema.ts（users 加 plan 欄位） src/app/api/sales/route.ts（檢查月度上限） src/components/dashboard/usage-meter.tsx（新建用量提示） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 7.3 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 你的 API route 必須用以下 import（從現有 sales/route.ts 擷取）： import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; import { and, desc, eq, gte, like, lte, lt, sql } from "drizzle-orm"; import { db, schema } from "@/db"; // 注意：db 在 "@/db"，不在 "@/db/schema" import { ensureSchema } from "@/db/ensure-schema"; // 每個 handler 第一行呼叫 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要從 "@/db/schema" import db（db 在 "@/db"） ❌ 不要用 NextResponse.error('msg', {...})（這個 API 不收參數） ❌ 不要發明新 schema 名（例如 purchaseBatchSchema、Sale 都不存在） ❌ 不要用 request.url.split('/').pop() 解析動態路由 ID（用 { params }） ❌ 不要忘記 await ensureSchema()（每個 handler 第一行） ❌ 不要 hardcode 30，定義成 const FREE_PLAN_LIMIT = 30 |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 你是一個 Next.js + TypeScript + Drizzle ORM 開發者。 任務一：在 schema.ts 的 users 表加： plan: text('plan').default('free').notNull(), // 'free' ¦ 'pro' 任務二：修改 src/app/api/sales/route.ts 的 POST handler 在 ensureSchema 之後、insert 之前加： - 取得當月銷售筆數 - 若 user.plan === 'free' && monthlySalesCount >= 30 → return NextResponse.json({ error: 'plan_limit_exceeded', limit: 30 }, { status: 402 }); 任務三：新建 src/components/dashboard/usage-meter.tsx 顯示「本月已用 X / 30 筆」，超過 80% 變橘色，達上限變紅色並提示升級。 任務四：修改 dashboard/page.tsx 顯示這個元件（只在 free 用戶顯示）。 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ ├── db/schema.ts ← [A] users 加 plan 欄位 ├── app/ │ ├── api/sales/route.ts ← [A] POST 加上限檢查 │ └── dashboard/page.tsx ← [A] 顯示 UsageMeter └── components/ └── dashboard/ └── usage-meter.tsx ← [B] 新建 [A][B] 混合修改與新建 |
| ✅ 驗證方式 | 1. 新帳號連續新增銷售，達 30 筆後第 31 筆收到 402 2. Dashboard 顯示「30 / 30」紅色 3. 把該用戶 plan 改 'pro' 後可繼續新增 4. npx tsc --noEmit 通過 |

| 任務 7.5 付費整合：綠界科技 ECPay P2 · 預估 120 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 🔴 建議改用 claude-sonnet-4-6 涉及跨檔案理解、修改既有邏輯，本地 7B 容易出錯 |
| 🎯 目標 | 整合綠界 ECPay 金流，讓用戶可以線上付費升級到 Pro 方案（月費 NT$ 299）。 |
| 📁 涉及檔案 | src/app/api/payment/create/route.ts（新建） src/app/api/payment/callback/route.ts（新建） src/app/upgrade/page.tsx（新建） |
| ⛓ 前置條件 | 任務 7.4 完成 |
| 🔍 既有檔案範本 | 把這段一起貼給本地模型作為參考，避免 import 路徑與 schema 名稱猜錯： // 綠界 SDK 沒有官方 npm，需手寫 CheckMacValue 簽章 // 簽章演算法：先 sort 參數 → URL encode → SHA256 → 大寫 |
| 🚫 禁止清單 | ❌ 不要省略 CheckMacValue 驗證（callback 可被偽造） ❌ 測試用 https://payment-stage.ecpay.com.tw（不是 production URL） ❌ 不要把真實 HashKey/HashIV 寫死在程式碼，一定用環境變數 |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： ⚠️ 金流整合涉及訂單編號、簽章驗證、callback 處理， 本地 7B 模型容易在簽章演算法出錯導致付款失敗。 強烈建議用 claude-sonnet-4-6。 要做的事： 1. 申請綠界測試特店帳號（https://www.ecpay.com.tw） 2. 在 .env.local 加： ECPAY_MERCHANT_ID= ECPAY_HASH_KEY= ECPAY_HASH_IV= ECPAY_RETURN_URL= (https://yourdomain.com/api/payment/callback) ECPAY_CLIENT_BACK_URL= (https://yourdomain.com/upgrade/done) 3. 新建 /api/payment/create 產生綠界訂單表單 4. 新建 /api/payment/callback 處理綠界回傳： - 驗證 CheckMacValue - 若 RtnCode === 1，更新 user.plan = 'pro' 5. 新建 /upgrade 頁面顯示方案 + 「升級」按鈕 完整文件：https://developers.ecpay.com.tw/?p=2858 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✏️ 貼到哪個檔案 | 照著下方檔案樹的箭頭，定位你要動的檔案： src/ └── app/ ├── api/ │ └── payment/ │ ├── create/ ← [C][B] 新建 │ │ └── route.ts │ └── callback/ ← [C][B] 新建 │ └── route.ts └── upgrade/ ← [C][B] 新建 └── page.tsx .env.local ← [A] 加 ECPAY_* 變數 [C][B][A] 多新建 + 修改 .env |
| ✅ 驗證方式 | 1. 在測試環境完成一筆 NT$ 1 訂單 2. callback 收到後 user.plan 變 'pro' 3. 簽章驗證失敗時不會升級 4. npx tsc --noEmit 通過 |

| 任務 7.6 正式部署到 Vercel + 自訂網域 P2 · 預估 60 分鐘 |  |
| --- | --- |
| 🤖 建議模型 | 👤 你自己執行（不需要任何模型） 純 Vercel 控制台操作 |
| 🎯 目標 | 把整個產品部署到 Vercel，並綁定自己的網域，正式對外開放。 |
| 📁 涉及檔案 | Vercel 控制台 + DNS 設定（不需要改程式碼） |
| ⛓ 前置條件 | 所有任務完成，並在本地測試無誤 |
| 💬 給本地模型的指令 | 把以下這整段（包括 ⬇ 下方的範本與禁止清單）一起複製給本地模型： 【這個任務由你自己執行，不需要給本地模型】 步驟一：Push 程式碼到 GitHub 1. git push origin main 步驟二：到 https://vercel.com 用 GitHub 帳號登入 1. New Project → 選你的 repo 2. Framework Preset 自動偵測為 Next.js 3. Environment Variables → 把 .env.local 所有變數複製進去 （TURSO_DATABASE_URL, TURSO_AUTH_TOKEN, AUTH_SECRET, RESEND_API_KEY, CRON_SECRET, ECPAY_*, REMINDER_EMAIL） 4. Deploy 步驟三：綁定自訂網域 1. 在 Vercel 專案 → Settings → Domains 2. 新增 yourdomain.com 3. 到你的網域註冊商（GoDaddy / Cloudflare 等） 4. 加 CNAME 記錄指向 cname.vercel-dns.com 5. 等 DNS 生效（5 分鐘 - 24 小時） 步驟四：設定 Cron Job 1. 到 https://cron-job.org 註冊 2. 新增 Job：每週日 20:00 GET https://yourdomain.com/api/cron/weekly-reminder 3. 加 Header：x-cron-secret: 你的 CRON_SECRET 值 ════════════════════════════════════════════════════════ 【必須：程式碼輸出完畢後，請緊接著用以下格式作結尾，不可省略任何一行】 ✏️ 貼到哪個檔案：（填入完整路徑） 📂 檔案狀態：（A 修改既有 / B 新建檔（資料夾已存在） / C 新建資料夾+檔案） 📍 貼在哪個位置：（例如：整個新檔案 / 檔案最後面 / 找到函式XXX取代它） ⚠️ 不要複製這些：（列出不需複製的部分；若全部都要複製則寫「無」） 📋 只複製以下這段貼上去： （把實際需要複製貼上的最終程式碼放在這裡，不含任何說明文字） ════════════════════════════════════════════════════════ |
| ✅ 驗證方式 | 1. 瀏覽器訪問 https://yourdomain.com 看到首頁 2. 登入 → Dashboard → 新增銷售測試 3. Vercel Logs 沒有 error 4. 週日晚上收到 Email 提醒 |

📝 修改紀錄 v2 → v3

由 官方 Claude 重寫於 2026-04-15。針對 v2 實際使用中發現的問題（本地模型 4 個典型 bug 一次出現）做了結構性修正。

如果這份 v3 還是讓你卡住，請把卡住的具體任務 + 本地模型輸出 + 終端機 error 一起貼到 Cowork，會根據實際情況再迭代 v4。